Dudyńce, 26.02.2024r.

Zapytanie ofertowe

Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Wszystkich Świętych w Dudyńcach, zwraca się z prośbą o złożenie oferty ofertowej na wykonanie kompleksowej konserwacji i restauracji XIX wiecznych, neogotyckich ołtarzy bocznych z kościoła w Dudyńcach.

Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem prac, planowanych do wykonania w 2023 i 2024 roku jest kompleksowa konserwacja i restauracja XIX wiecznych, neogotyckich ołtarzy bocznych z kościoła w Dudyńcach. Zabiegi konserwatorskie mają za zadanie odsłonięcie pierwotnych dekoracji spod wtórnych nawarstwień, oczyszczenie, zahamowanie dalszych procesów degradacji, wzmocnienie i ustabilizowanie drewnianego i płóciennego podłoża oraz wszystkich warstw polichromii. Zabiegi restauratorskie prowadzone z poszanowaniem dla oryginalnej materii, mają na celu przywrócenie ołtarzom pierwotnych wartości: historycznej, artystycznej i estetycznej oraz ekspozycyjnej i użytkowej.

Wykaz planowanych działań:

Drewniane elementy struktury ołtarza, wystrój rzeźbiarski i snycerski: demontaż, usunięcie warstw wtórnych zapraw, polichromii i złoceń. Oczyszczenie lic i odwroci. Wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji. Impregnacja. Naprawy stolarskie, ewentualne flekowanie

i rekonstrukcje.  Uzupełnienie ubytków zapraw. Uzupełnienie i zabezpieczenie złoceń w technice oryginalnej. Zabezpieczenie oryginalnej warstwy malarskiej i jej uzupełnienie. Zabezpieczenie polichromii. Montaż ołtarza In situ.

Obrazy olejne na płótnie: demontaż obrazów z ołtarzy. Oddzielenie mechaniczne obrazów od drewnianego podłoża/krosien. Oczyszczenie lic i odwroci. Reperacje lokalne płóciennych podobrazi. Dublaż krajek, ewentualny dublaż całych obrazów. Uzupełnienie ubytków zaprawy. Montaż obrazów na nowych krosnach/drewnianych podłożach. Zabezpieczenie warstwy malarskiej. Uzupełnienie warstwy malarskiej . Zabezpieczenie warstwy malarskiej. Montaż obrazów w konstrukcji ołtarza In situ.

Metalowe krucyfiksy: demontaż na czas dalszych prac, oczyszczenie, polerowanie, zabezpieczenie antykorozyjne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH  ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA Z KOŚCIOŁA P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W DUDYŃCACH oraz decyzja K-IRN.5144.20.2023 pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

- Termin realizacji zamówienia

Do  30 października 2025 r.

- Kryteria oceny ofert:

70 % cena

30 % okres gwarancji określony w miesiącach – nie mniej niż 24 miesiące nie więcej niż 60 miesięcy

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy : dysponują osobą (kierownikiem robót) spełniającą wymogi art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.)

- Dokumenty:

Wraz z ofertą należy złożyć: dokumenty (kopie) potwierdzające spełnianie przez kierownika robót warunków określonych w pkt 4.

- Formularz oferty

W formularzu oferty wskazać:

- Cena : netto ……………. Zł  VAT ….. %, …… zł, brutto …………… zł

- Okres gwarancji w miesiącach : ……………………….(nie mniej niż 24 m-ce nie więcej niż 60 m-cy)

Kierownik robót: ………………………….

- Informacje o sposobie określenia ceny:

Cenę wskazać w wysokości netto , właściwa stawka i wysokość podatku VAT oraz w wysokości brutto –.

Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

Jako dokument pomocniczy w celu określenia ceny przedkłada się przedmiar robót, na podstawie którego należy opracować kosztorys ofertowy.

- Oferty w formie pisemnej prosimy składać na formularzu ofertowym w terminie do dnia 28.03.2024r. (do godziny 15.00) osobiście lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego) w zaklejonej kopercie z opisem: OFERTA wykonanie kompleksowej konserwacji i restauracji XIX wiecznych, neogotyckich ołtarzy bocznych z kościoła w Dudyńcach w kancelarii Parafii Rzymsko-Katolickiej P.W. Wszystkich Świętych w Dudyńcach,  siedziba Dudyńce 1, 38-505 Dudyńce.

- W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

Zatwierdzam:

Proboszcz ks. Roman Sękowski

Pieczęć zamawiającego                                                                                                 ………………………..
                                                                                                                                           (miejscowość i data)

…………………………………………………….
(adres i nazwa wykonawcy)

FORMULARZ ZAPYTANIA CENOWEGO

Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Parafia Rzymsko-Katolicka P.W. Wszystkich Świętych w Dudyńcach

Opis przedmiotu zamówienia:

wykonanie kompleksowej konserwacji i restauracji XIX wiecznych, neogotyckich ołtarzy bocznych z kościoła w Dudyńcach

Forma złożenia oferty Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 28.03.2024 roku (do godziny 15.00) w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty (nie decyduje data stempla pocztowego) z opisem: OFERTA wykonanie kompleksowej konserwacji i restauracji XIX wiecznych, neogotyckich ołtarzy bocznych z kościoła w Dudyńcach w siedzibie Parafii Rzymsko-Katolicka P.W. Wszystkich Świętych w Dudyńcach  siedziba Dudyńce 1, 38-505 Dudyńce.

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa: ....................................................................................................................................

Adres wykonawcy, e-mail: ......................................................................................................................................


NIP:......................................................               REGON………………………………..

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

Cena : netto ……………. Zł  VAT ….. %, …… zł, brutto …………… zł -  za

Okres gwarancji w miesiącach : ……………………….(nie mniej niż 24 m-ce nie więcej niż 60 m-cy)

Kierownik robót: ……………………………….……….

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie: ………… miesięcy od podpisania umowy.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jego integralną część jest:

dokumenty lub ich kopie potwierdzające spełnianie przez kierownika robót wymogów określonych w art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.).

- Oświadczenie, że składając ofertę na realizację wykonanie kompleksowej konserwacji i restauracji XIX wiecznych, neogotyckich ołtarzy bocznych z kościoła w Dudyńcach zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  29.03.2024 r.

- Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po odbiorze, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku

- W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

- Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: ks. Roman Sękowski 
nr Tel. 669 622 229

Dnia……………                         ………………………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej)

Konserwacja dzieł sztuki                                                            Bykowce, 09.02.2023 r.

Sandra Benedyk-Dyl  	 	 	 	                                    ul. Marii Spanily 14 a 38-500 Bykowce konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej

dyplom nr 1400/123768/2009, UMK Toruń

tel.501553171

NIP: 6871616121

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Wszystkich Świętych  Dudyńce 1, 38-505 Bukowsko

Ks. Proboszcz Roman Sękowski

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH

ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA WNĘTRZA

Z KOŚCIOŁA P.W. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W DUDYŃCACH

- ołtarz boczny Św. Jana Ewangelisty

- ołtarz boczny Św. Walentego

Opracowała:

Sandra Benedyk-Dyl

Chronione prawem autorskim Sanok 2023

# I. IDENTYFIKACJA ZABYTKU

## 1.1 Ołtarz boczny Św. Jana Ewangelisty

RODZAJ  Ołtarz boczny bliźniaczy wolnostojący, drewniany, polichromowany i złocony

TEMAT Ołtarz w stylu neogotyckim jednoosiowy o wysmukłych proporcjach, architektoniczny, przypominający formą neogotyckie ostrołukowe okno. Ustawiony  na podwyższeniu. Podstawa ołtarza skrzyniowa, przykryta drewnianą mensą, z antependium ozdobionym ostrołukowymi arkadami wspartymi na półkolumienkach. W polach okien płaskorzeźby z symbolami ewangelisty, m.in. kielich. Nastawa ołtarza spójna z wysoką predella, razem w kształcie ostrołukowego okna z prostokątnym obrazem świętego Jana Ewangelisty, opatrzonym u dołu inskrypcją w łacinie. Nad obrazem wimperga pełna  z promienistą glorią. Na środku predelli stylizowany wspornik z ustawionym na nim krucyfiksem. Po bokach retabulum widnieją uszaki o architektonicznej formie przypory  z otwartymi wieżyczkami i rzeźbami świętych w nich ustawionymi. Szaty złocone, wyraziście udrapowane. Wysmukłe kolumny po bokach obrazu oraz baldachimy wieżyczek wieńczą pinakle i sterczyny ozdobione kwiatonami i żabkami. Zwieńczenie ołtarza stanowi wimperga w kształcie wysokiego trójkąta z ażurowym maswerkiem. Ją też zdobią żabki i kwiaton  z krzyżem na centralnej osi.

TECHNIKA ORYGINAŁU Struktura wykonana z drewna dębowego, bejcowana w kolorze ciemnego brązu i politurowana.  Podbicia i płyciny detali snycerskich polichromowane  na jeszcze ciemniejszy brąz (prawie czarny). Elementy snycerskie wykonane w drewnie lipowym.  Złocenie w różnych technikach na poler i mat, wykonane złotem i szlachmetalem. Rzeźby polichromowane i złocone złotem na poler i w technice matowej. Obraz główny malowany w technice olejnej na płótnie, naklejonym na sztywne drewniane podłoże.

DATOWANIE  II połowa XVIII wieku AUTOR  nieznany

SYGNATURA/ INSKRYPCJE  brak

WYMIARY wys. 4 m x szer. 1,5 m x głęb. 0,8 m

NR REJESTRU ZABYTKÓW  B -

## 1.2 Ołtarz boczny Św. Walentego

RODZAJ  Ołtarz boczny bliźniaczy wolnostojący, drewniany, polichromowany i złocony

TEMAT Ołtarz w stylu neogotyckim jednoosiowy o wysmukłych proporcjach, architektoniczny, przypominający formą neogotyckie ostrołukowe okno. Ustawiony  na podwyższeniu. Podstawa ołtarza skrzyniowa, przykryta drewnianą mensą, z antependium ozdobionym ostrołukowymi arkadami wspartymi na półkolumienkach. W polach okien płaskorzeźby z symbolami ewangelisty, m.in. kielich. Nastawa ołtarza spójna z wysoką predella, razem w kształcie ostrołukowego okna z prostokątnym obrazem świętego Walentego. Nad obrazem wimperga pełna z promienistą glorią i okiem Opatrzności Bożej.

Na środku predelli stylizowany wspornik z ustawionym na nim krucyfiksem. Po bokach retabulum widnieją uszaki o architektonicznej formie przypory z otwartymi wieżyczkami  i rzeźbami świętych w nich ustawionymi. Szaty złocone, wyraziście udrapowane. Wysmukłe kolumny po bokach obrazu oraz baldachimy wieżyczek wieńczą pinakle i sterczyny ozdobione kwiatonami i żabkami. Zwieńczenie ołtarza stanowi wimperga w kształcie wysokiego trójkąta z ażurowym maswerkiem , z krzyżem na centralnej osi, kwiatonami  i żabkami.

TECHNIKA ORYGINAŁU Struktura wykonana z drewna dębowego, bejcowana w kolorze ciemnego brązu i politurowana.  Podbicia i płyciny detali snycerskich polichromowane  na jeszcze ciemniejszy brąz (prawie czarny). Elementy snycerskie wykonane w drewnie lipowym.  Złocenie w różnych technikach na poler i mat, wykonane złotem i szlachmetalem. Rzeźby polichromowane i złocone złotem na poler i w technice matowej. Obraz główny malowany w technice olejnej na płótnie, naklejonym na sztywne drewniane podłoże.

DATOWANIE  II połowa XVIII wieku AUTOR  nieznany

SYGNATURA/ INSKRYPCJE  brak

WYMIARY wys. 4 m x szer. 1,5 m x głęb. 0,8 m

NR REJESTRU ZABYTKÓW  B -

LOKALIZACJA 38-505 Bukowsko, Dudyńce 1, kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych w Dudyńcach, ołtarze boczne ustawione przy ścianie tęczowej w nawie głównej.  WŁAŚCICIEL / UŻYTKOWNIK  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych, Dudyńce 1, 38-505 Bukowsko

# II. CEL I ZAKRES PRAC

Celem zadania jest zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie materialnego dziedzictwa kulturowego, jakim jest cenne i znamienne dla regionu podkarpacia wyposażenie kościoła katolickiego p.w. Wszystkich Świętych w Dudyńcach. Realizacja celu możliwa jest poprzez kompleksową konserwację i restaurację pierwotnych zabytkowych substancji i udostepnienie cechujących się wysoką wartością historyczną i artystyczną elementów wyposażenia wnętrza świątyni na cele publiczne.

Przedmiotem prac, planowanych do wykonania w 2023 i 2024 roku jest kompleksowa konserwacja i restauracja XIX wiecznych, neogotyckich ołtarzy bocznych, znajdujących się w nawie głównej kościoła w Dudyńcach. Zakres prac obejmuje konserwację techniczną  i estetyczną zabytkowych obiektów. Prace konserwatorsko - restauratorskie mają na celu zachowanie substancji zabytkowej, przywrócenie utraconych pierwotnych wartości estetycznych i artystycznych.

Zabiegi konserwatorskie mają za zadanie odsłonięcie pierwotnych dekoracji spod wtórnych nawarstwień, oczyszczenie, zahamowanie dalszych procesów degradacji, wzmocnienie  i ustabilizowanie drewnianego i płóciennego podłoża oraz wszystkich warstw polichromii  i złoceń. Natomiast zabiegi restauratorskie, obejmujące uzupełnianie ubytków  i ewentualne rekonstrukcje, prowadzone z poszanowaniem dla oryginalnej materii, mają na celu przywrócenie elementom wystroju wnętrza pierwotnych wartości: historycznej, artystycznej i estetycznej oraz ekspozycyjnej i użytkowej. Zakres prac obejmuje:

Drewniane elementy struktury ołtarza, wystrój rzeźbiarski i snycerski: demontaż, usunięcie warstw wtórnych zapraw, polichromii i złoceń. Oczyszczenie lic i odwroci. Wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji. Impregnacja wzmacniająca. Naprawy stolarskie, prostowanie wypaczeń, klejenie pęknięć, uzupełnianie ubytków drewna, ewentualne flekowanie  i rekonstrukcje.  Uzupełnienie ubytków zaprawy. Przygotowanie podłoża pod złocenia. Uzupełnienie i zabezpieczenie złoceń w technice oryginalnej. Zabezpieczenie oryginalnej warstwy malarskiej. Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej. Zabezpieczenie polichromii.

Montaż ołtarza In situ.

Obrazy olejne na płótnie: demontaż obrazów z ołtarzy. Oddzielenie mechaniczne obrazów od drewnianego podłoża/krosien. Oczyszczenie lic i odwroci. Reperacje lokalne płóciennych podobrazi. Dublaż krajek, ewentualny dublaż całych obrazów. Uzupełnienie ubytków zaprawy. Montaż obrazów na nowych krosnach/drewnianych podłożach. Zabezpieczenie warstwy malarskiej. Uzupełnienie warstwy malarskiej . Zabezpieczenie warstwy malarskiej.

Montaż obrazów w konstrukcji ołtarza In situ.

Metalowe krucyfiksy: demontaż na czas dalszych prac, oczyszczenie, polerowanie, zabezpieczenie antykorozyjne.

# III. HISTORIA

Pierwsze informacje o kościele w Dudyńcach pojawiają się w 1377 roku, gdzie kościół  jest wzmiankowany jako filialny, przynależący do parafii w Niebieszczanach.  W latach 1558–1677 pod wpływem ruchów reformatorskich kościół był zamieniony na zbór kalwiński. W 1624 roku kościół został zniszczony podczas najazdów Tatarskich.  W latach 1675–1677 Wojciech i Tomasz Leszczyński odbudowali drewniany kościół, przypuszczalnie w stylu podobnym do świątyni w Haczowie. W 1721 roku bp Krzysztof Jan Szembek erygował parafię w Dudyńcach. 15 sierpnia 1755 roku bp Wacław Hieronim Sierakowski konsekrował kościół pw. Wszystkich Świętych. W 1865 roku z powodu złego stanu technicznego świątynię zdemontowano. Obecna murowana świątynia w Dudyńcach powstała w latach 1871–1876, z fundacji Leopoldyny Horodyńskiej. W 1877 roku kościół został poświęcony. W 1886 roku bp Ignacy Łobos dokonał konsekracji kościoła.

Podczas II wojny światowej kościół został częściowo zniszczony. W 1947 roku przy wsparciu ks. Piotra Adamskiego z Buffalo, kościół został odbudowany. Wyposażenie wnętrza jest jednolite stylistycznie, stanowi je pięć neogotyckich ołtarzy.

# IV. STAN ZACHOWANIA

Stan zachowania ołtarzy bocznych ocenia się jako zły. Zaobserwowano licznie występujące w partii bielu poszczególnych elementów struktury żerowiska owadów,  a miejscami w przyziemiu wykwity mikrobiologiczne. Najbardziej zdegradowane działaniem owadów są elementy wystroju rzeźbiarskiego i snycerskiego, wykonane z miękkiego drewna (przypuszczalnie lipowego), bardzo podatnego na atak makrobiologiczny. Zjawisko  to występuje we wszystkich elementach wystroju, zwłaszcza snycerskiego. Widoczne są także uszkodzenia mechaniczne oraz liczne ubytki elementów snycerskich, ubytki polichromii, politur,  spowodowane codzienna eksploatacją, itp. Zaobserwowano liczne pęcherze, przetarcia, ubytki  i odspojenia oraz spękania miseczkowate i daszkowate warstw polichromii. Ołtarze są przemalowane i przezłocone w technikach nieszlachetnych, co znacznie obniżyło ich wartość oraz zatraciło pierwotny, wysokiej klasy wygląd. Obrazy noszą ślady niestabilnych warunków i dużej wilgotności. Zaobserwowano na licu poślepnięcie werniksu  i deformacje płócien, pęcherze i odspojenie od sztywnych  drewnianych podłoży,  gęstą siatkę spękań miseczkowatych i daszkowatych. Ponad to warstwa malarska utraciła przyczepność  do podłoża i łuszczy się. Zastosowanie w kolejnych renowacjach coraz gorszych jakościowo materiałów i technologii, doprowadziło do znacznego obniżenia wartości obiektu oraz zatracenia jego pierwotnego, wysokiej klasy wyglądu.

# V. PROGRAM PRAC

Proponowany program prac powstał na podstawie informacji o obiektach uzyskanych podczas ich wstępnych oględzin. Może on ulec zmianom w trakcie  prac konserwatorskich, wynikającym z dokładniejszej analizy stanu zachowania obiektów oraz  ich potrzeb technicznych i technologicznych, niezbędnych do przeprowadzenia kompleksowych prac przy substancjach zabytkowych.

Ołtarze boczne bliźniacze Św. Walentego i Św. Jana Ewangelisty Struktura ołtarzy, wystrój rzeźbiarski i snycerski:

- Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i opisowej ilustrującej stan zachowania obiektu przed przystąpieniem do prac konserwatorskich.

- Demontaż drewnianych elementów struktury i snycerki, zabezpieczenie elementów i transport do pracowni konserwatorskiej.

- Usunięcie warstw wtórnych zapraw, polichromii, złoceń oraz silnie zdegradowanych fragmentów struktury metodami chemicznymi oraz mechanicznymi.

- Oczyszczenie lica powierzchni każdego ołtarza metodami mechanicznymi i chemicznymi odpowiednio dobranymi do techniki poszczególnych elementów.

- Oczyszczenie odwrocia ołtarza metodą chemiczną.

- Wykonanie dezynfekcji i dezynsekcji ciekłym preparatem biobójczym.

- Impregnacja elementów uszkodzonych przez żerowanie owadów rozpuszczalnikowym roztworem kopolimeru akrylowego.

- Klejenie pęknięć, naprawy stolarskie elementów struktury, rzeźb i płaskorzeźb z zastosowaniem kleju poliuretanowego oraz polioctanu winylu.

- Uzupełnienie ubytków drewna z użyciem kitów na bazie żywic syntetycznych, ewentualne rekonstrukcje w drewnie i flekowanie zdegradowanych fragmentów.

- Uzupełnienie ubytków zaprawy kitem kredowo-klejowym, opracowanie faktury kitów.

- Przygotowanie powierzchni złoconych pod uzupełnianie odpowiednimi płatkami, nakładanie pulmentu, mikstionu.

- Uzupełnianie ubytków złoceń w oryginalnej technice na poler i mat złotem płatkowym, szlagmetalem.

- Zabezpieczenie nowych powierzchni złoconych i srebrzonych laserunkiem złotolitym na bazie rozpuszczalnikowego roztworu kopolimeru akrylowego.

- Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej w technice i technologii oryginału.

- Zabezpieczenie powierzchni polichromii akrylowym werniksem.

- Montaż ołtarza In situ w kościele.

Obrazy olejne na płótnie, naklejonym na sztywne drewniane podłoże:

- Demontaż obrazów z ołtarzy, zabezpieczenie i transport do pracowni konserwatorskiej.

- Oddzielenie obrazów od podłoży/krosien.

- Oczyszczenie odwroci obrazów metodą mechaniczną.

- Oczyszczenie i usunięcie wtórnych nawarstwień z lic obrazów metodą chemiczną, dobraną na podstawie uprzednio przeprowadzonych prób.

- Dublaż krajek, ewentualny dublaż całych obrazów.

- Prostowanie deformacji, reperacje lokalne płóciennych podobrazi.

- Zabezpieczenie oryginalnej warstwy malarskiej werniksem akrylowym przed zabrudzeniem podczas dalszych prac.

- Uzupełnienie ubytków zaprawy kitem emulsyjnym. Opracowanie faktury kitów.

- Montaż płócien na nowych podłożach/ krosnach.

- Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej metodą retuszu imitacyjnego, przy zastosowaniu farb akwarelowych i żywicznych. Ewentualne scalanie powierzchni laserunkowym lawowaniem.

- Zabezpieczenie warstwy malarskiej końcowym werniksem akrylowym.

- Montaż obrazów w konstrukcji ołtarza.

Metalowe krucyfiksy

- Oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni krzyży metodą chemiczną, dobraną odpowiednio do rodzaju metalu.

- Polerowanie.

- Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni aplikacji odpowiednio dobranym lakierem o wysokim współczynniku fotostabilności.

KATALOG FOTOGRAFII OBRAZUJĄCY STAN ZACHOWANIA

Fot.

2

.

Widok ogólny

bocznego

ołtarza

Św.

Walentego

w

nawie

głównej

z odsłoniętym obrazem  Świętej Rodziny

.

Duże

zniszczenia snycerskich detali oraz obraz

u,

przemalowania

obniżają estetykę obiektu.

Fot.

1

Widok ogólny

bocznego

ołtarza

Św. Jana Ewangelisty

w

nawie głównej

z odsłoniętym obrazem  Świętej Rodziny

.

Duże

zniszczenia snycerskich detali oraz obraz

u,

przemalowania

obniżają estetykę obiektu.

Klauzula informacyjna

związana z postepowaniem o udzielenie zamówienia na realizację zadania – wykonanie konserwacji i restauracji XIX wiecznych, neogotyckich ołtarzy bocznych z kościoła w Dudyńcach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (zwanym dalej „RODO”) informujemy, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkich Świętych w Dudyńcach,

- Inspektorem ochrony danych osobowych jest ks. Roman Sękowski.

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

- Oceny złożonych zapytań cenowych i wyboru oferty najkorzystniejszej,

- Udzielenie zamowienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy,

- Realizacja i rozliczenie zamówienia,

- Archiwizacja dokumentacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zawarta umowa art. Ust.1 lit. b RODO (jeżeli dotyczy). Powyższe cele wynikają z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

- Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważniony przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz operatorowi pocztowemu/kurierowi; Panadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie Zamawiającego.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: wynikający z przepisow prawa dot. archiwizacji oraz innych przepisów w szczegolności w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków UE.

- Przysluguje Pani/Panu prawo odstępu od treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenie zamówienia/zlecenia/i/lub zawarcia umowy.

- Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

………………………………………………………..
(data i czytelny podpis wykonawcy)

………………………………………..

(miejscowość, data)

Oświadczenie

Oświadczam, iż składając ofertę na realizację………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

………………………………………………
                                                                                             podpis